Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЧИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2013 г. N 355-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Администрации г. Ачинска Красноярского краяот 06.02.2014 [N 100-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=106220&dst=100005), от 21.03.2014 [N 173-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=108152&dst=100005), от 21.04.2014 [N 222-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=109781&dst=100005),от 26.05.2014 [N 291-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=110772&dst=100005), от 28.08.2014 [N 398-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=113308&dst=100005), от 05.11.2014 [N 483-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=128922&dst=100005),от 06.11.2014 [N 491-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143297&dst=100007) (ред. 23.03.2015), от 05.05.2015 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=137752&dst=100005),от 25.05.2015 [N 181-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=138471&dst=100005), от 22.06.2015 [N 223-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=138978&dst=100005), от 14.08.2015 [N 273-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=141390&dst=100005),от 09.09.2015 [N 294-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=142145&dst=100005), от 02.11.2015 [N 363-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=144959&dst=100005), от 05.11.2015 [N 380-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=145038&dst=100005),от 24.12.2015 [N 470-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=168547&dst=100005), от 24.12.2015 [N 471-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=168548&dst=100005), от 18.03.2016 [N 084-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=171410&dst=100005),от 25.04.2016 [N 126-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=172709&dst=100005), от 27.05.2016 [N 162-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174056&dst=100005), от 10.06.2016 [N 171-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=174644&dst=100005),от 13.07.2016 [N 255-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=177776&dst=100005), от 09.09.2016 [N 308-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=179437&dst=100005), от 20.10.2016 [N 357-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=181625&dst=100005),от 31.10.2016 [N 389-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=182103&dst=100005), от 28.11.2016 [N 422-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=183976&dst=100005), от 31.01.2017 [N 022-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=186876&dst=100005),от 16.03.2017 [N 060-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=189474&dst=100005), от 12.04.2017 [N 093-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=191072&dst=100005), от 20.04.2017 [N 109-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=191487&dst=100005),от 21.06.2017 [N 193-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=193907&dst=100005), от 04.08.2017 [N 232-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=195495&dst=100005), от 09.08.2017 [N 237-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=195622&dst=100005),от 11.10.2017 [N 299-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=198360&dst=100005), от 19.10.2017 [N 321-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=199027&dst=100005), от 19.10.2017 [N 320-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=199092&dst=100005),от 23.11.2017 [N 373-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=200968&dst=100005), от 27.11.2017 [N 382-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=201491&dst=100005), от 28.12.2017 [N 450-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=203268&dst=100005),от 16.01.2018 [N 005-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=203966&dst=100005), от 12.03.2018 [N 057-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=206630&dst=100005), от 09.04.2018 [N 089-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=208024&dst=100005),от 08.05.2018 [N 130-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=209561&dst=100005), от 21.05.2018 [N 146-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=209628&dst=100005), от 13.06.2018 [N 166-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=210932&dst=100005),от 14.06.2018 [N 170-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=210933&dst=100005), от 27.08.2018 [N 284-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=213957&dst=100005), от 01.10.2018 [N 340-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215000&dst=100005),от 09.10.2018 [N 354-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215288&dst=100005), от 16.10.2018 [N 375-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=215642&dst=100005), от 23.11.2018 [N 409-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=218907&dst=100005),от 03.12.2018 [N 434-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=234702&dst=100005), от 21.01.2019 [N 012-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=222431&dst=100005), от 04.03.2019 [N 088-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=223284&dst=100005),от 20.05.2019 [N 180-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=226728&dst=100005), от 03.06.2019 [N 191-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=227249&dst=100005), от 19.07.2019 [N 262-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=229504&dst=100005),от 05.08.2019 [N 289-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=230635&dst=100005), от 26.09.2019 [N 382-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=232913&dst=100005), от 14.10.2019 [N 420-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=244052&dst=100005),от 21.11.2019 [N 493-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=236843&dst=100005), от 10.12.2019 [N 534-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=247047&dst=100005), от 27.12.2019 [N 571-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=241177&dst=100005),от 16.03.2020 [N 073-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=245108&dst=100005), от 22.06.2020 [N 174-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=248587&dst=100005), от 25.09.2020 [N 233-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=254273&dst=100005),от 19.10.2020 [N 259-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255820&dst=100005), от 19.11.2020 [N 277-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=257653&dst=100005), от 23.11.2020 [N 281-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=257655&dst=100005),от 17.12.2020 [N 299-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=260247&dst=100005), от 26.03.2021 [N 070-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=265135&dst=100005), от 13.04.2021 [N 092-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=266279&dst=100005),от 01.07.2021 [N 178-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=270311&dst=100005), от 05.08.2021 [N 233-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=271949&dst=100005), от 24.09.2021 [N 270-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=275318&dst=100005),от 18.10.2021 [N 296-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=276261&dst=100005), от 29.11.2021 [N 335-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279167&dst=100005), от 29.11.2021 [N 338-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=279256&dst=100005),от 13.12.2021 [N 352-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=281113&dst=100005), от 12.04.2022 [N 117-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=287428&dst=100005), от 25.07.2022 [N 212-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=292243&dst=100005),от 05.09.2022 [N 277-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=294550&dst=100005), от 15.09.2022 [N 289-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=295034&dst=100005), от 24.10.2022 [N 352-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=297545&dst=100005),от 21.11.2022 [N 401-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=300656&dst=100005), от 12.12.2022 [N 444-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=301886&dst=100005), от 26.12.2022 [N 468-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303142&dst=100005),от 27.03.2023 [N 088-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=307276&dst=100005), от 04.05.2023 [N 139-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=309565&dst=100005), от 27.06.2023 [N 200-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=313269&dst=100005),от 08.08.2023 [N 245-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=315048&dst=100005), от 22.08.2023 [N 254-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=315577&dst=100005), от 17.10.2023 [N 309-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=319254&dst=100005),от 07.11.2023 [N 329-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=320809&dst=100005), от 19.12.2023 [N 394-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=324801&dst=100005), от 14.03.2024 [N 073-п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=329234&dst=100005)) |  |

В целях обеспечения населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройства территории города Ачинска, в соответствии со [статьей 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832&dst=100166) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103281) Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=144545) Администрации города Ачинска от 30.08.2013 N 297-п "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241) Администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации", руководствуясь [статьями 46](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=101045), [49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=97027&dst=100417) Устава города Ачинска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P65) города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=143297&dst=100006) Администрации г. Ачинска Красноярского края от 06.11.2014 N 491-п)

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать Постановление в газете "Ачинская газета" и на сайте органов местного самоуправления: http://www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава

Администрации города Ачинска

В.И.АНИКЕЕВ

Приложение

к Постановлению

Администрации города Ачинска

от 23 октября 2013 г. N 355-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=329234&dst=100005) администрации г. Ачинска Красноярского краяот 14.03.2024 N 073-п) |  |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы города Ачинска | [Статья 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470713&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации;[Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241) администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации";[Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=285779) администрации города Ачинска от 12.12.2014 N 4639-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Ачинска" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска") |
| Соисполнители муниципальной программы города Ачинска | Администрация города Ачинска (управление архитектуры и градостроительства, отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска | 1. "[Модернизация](#P3808), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска";2. "[Благоустройство](#P4281) территории города Ачинска";3. "[Обеспечение](#P4829) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| Цель муниципальной программы города Ачинска | Обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| Задачи муниципальной программы города Ачинска | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска;2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения;4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Ачинска | 2014 - 2030 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - уровень износа коммунальной инфраструктуры;- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;- потребленная электроэнергия на уличное освещение;- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;- обрезка и валка деревьев;- озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);- содержание мест захоронения;- ликвидация несанкционированных свалок;- отлов, учет и содержание безнадзорных животных;- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;- акарицидная обработка;- достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" ([приложение N 1](#P1783) к паспорту муниципальной программы) |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования муниципальной программы - 2363983,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 130531,7 тыс. рублей;2015 год - 151487,4 тыс. рублей;2016 год - 125741,4 тыс. рублей;2017 год - 200867,0 тыс. рублей;2018 год - 192708,0 тыс. рублей;2019 год - 178128,8 тыс. рублей;2020 год - 171790,7 тыс. рублей;2021 год - 192390,3 тыс. рублей;2022 год - 185840,9 тыс. рублей;2023 год - 285584,4 тыс. рублей;2024 год - 203288,2 тыс. рублей;2025 год - 172812,5 тыс. рублей;2026 год - 172812,5 тыс. рублей;в том числе по источникам финансирования:за счет средств федерального бюджета - 23848,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 23848,7 тыс. рублей;2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год - 0,0 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств краевого бюджета - 465588,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 72110,6 тыс. рублей;2015 год - 61456,8 тыс. рублей;2016 год - 34898,3 тыс. рублей;2017 год - 55882,7 тыс. рублей;2018 год - 34601,9 тыс. рублей;2019 год - 31920,1 тыс. рублей;2020 год - 31610,8 тыс. рублей;2021 год - 35101,6 тыс. рублей;2022 год - 26526,1 тыс. рублей;2023 год - 24523,6 тыс. рублей;2024 год - 28406,7 тыс. рублей;2025 год - 14274,6 тыс. рублей;2026 год - 14274,6 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 1874546,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 58421,1 тыс. рублей;2015 год - 90030,6 тыс. рублей;2016 год - 90843,1 тыс. рублей;2017 год - 121135,6 тыс. рублей;2018 год - 158106,1 тыс. рублей;2019 год - 146208,7 тыс. рублей;2020 год - 140179,9 тыс. рублей;2021 год - 157288,7 тыс. рублей;2022 год - 159314,8 тыс. рублей;2023 год - 261060,8 тыс. рублей;2024 год - 174881,5 тыс. рублей;2025 год - 158537,9 тыс. рублей;2026 год - 158537,9 тыс. рублей |
| Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | Согласно [приложению N 2](#P2226) к паспорту муниципальной программы |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

АЧИНСКА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ачинска является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства города прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 65,73%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2023 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 5186,4 тыс. м3;

горячая вода - 2363,7 тыс. м3;

водоотведение - 8331,42 тыс. м3;

тепловая энергия - 768,82 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 89,3 млн кВт.час;

утилизация коммунальных отходов - 148,4 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 89,8%.

Одной из проблем отрасли является неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2023 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 4872,1 млн рублей Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 99,1%.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

В числе рисков, которые могут создать препятствие для достижения заявленной в муниципальной программе цели, следует отметить финансовый риск. Возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

2.2. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе города эксплуатируется централизованная система теплоснабжения, суммарной мощностью около 300 Гкал/час, протяженность тепловых сетей 170,71 км.

Поставщиками тепловой энергии для города являются:

- теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) АО "РУСАЛ Ачинск" (более 80%);

- котельная ЗАО "Промэнерго";

- котельные N 1 - 5 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная Ачинск-1 ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- электрокотельная ООО "Теплосеть" в г. Ачинск;

- котельная ЗАО "Назаровское".

Нуждающиеся в замене 120,70 км (70,7%) ветхих тепловых сетей.

2.3. Водоснабжение, водоотведение

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является АО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск, ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей на 2023 год составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системами очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 годы выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п. м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

2.4. Электроснабжение

Электроснабжение города Ачинска осуществляется:

1) Трансформаторная подстанция ПС 110/10 кВ - 6 шт.;

2) Трансформаторная подстанция 35/10 кВ - 2 шт.;

3) Распределительные пункты РП 10 кВ - 20 шт.;

4) Комплексные распределительные устройства КРУН - 7 шт.;

5) Трансформаторная подстанция 10/6 кВ - 308 шт.;

6) Протяженность воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) 110 кВ - 2,76 км;

7) (ВЛЭП) 35 кВ - 3,272 км;

8) ВЛЭП 10 кВ - 155,817 км;

9) ВЛЭП 0,4 кВ - 199,183 км;

10) Кабельных линий электропередачи (КЛЭП) 6 - 10 кВ - 138,293 км.

КЛЭП 0,4 кВ - 132,191 км.

Электрические сети, распределительные пункты г. Ачинска были построены в 60 - 70-е годы и их состояние, на данный момент, характеризуется большой степенью износа, а именно:

степень износа трансформаторных подстанций составляет 50 - 85%;

степень износа воздушных и кабельных линий электропередачи в среднем составляет 70%, а в старой черте города 75%.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению потерь в электросетях.

Обеспечение электрической энергией населения города и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

Администрация города Ачинска 08.05.2019 заключила энергосервисный контракт с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" Красноярский филиал ПАО "Ростелеком" сроком на 5 лет.

Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах собственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как правило, привлекаются энергосервисной компанией.

Для выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения города Ачинска было выбрано 22 улицы.

2.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Организацию и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляет региональный оператор. Функции регионального оператора на территории Красноярского края выполняет Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края.

Источником финансирования работ по капитальному ремонту являются средства собственников помещений в многоквартирных домах (взнос на капитальный ремонт), а также средства государственной поддержки.

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Красноярского края выполняется строго в соответствии с региональной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323059&dst=222087) капитального ремонта (далее - Региональная программа), утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 N 709-п, которая содержит перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и плановый период его проведения.

Программа включает перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов, в которых имеется менее чем пять квартир, с указанием перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также планового периода проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Региональную [программу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323059&dst=222087) капитального ремонта включено (редакция от 28.11.2023 N 927-п) 654 дома, расположенных на территории города Ачинска.

Общий срок реализации программы: 2017 - 2046 (ранее 2014 - 2043 годы). Региональная программа состоит из 10 этапов:

1-й этап - 2017 - 2019 годы;

2-й этап - 2020 - 2022 годы;

3-й этап - 2023 - 2025 годы;

4-й этап - 2026 - 2028 годы;

5-й этап - 2029 - 2031 годы;

6-й этап - 2032 - 2034 годы;

7-й этап - 2035 - 2037 годы;

8-й этап - 2038 - 2040 годы;

9-й этап - 2041 - 2043 годы;

10-й этап - 2044 - 2046 годы.

Конкретная дата капитального ремонта определяется органами местного самоуправления при подготовке краткосрочного [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=255281&dst=100997) реализации региональной программы капитального ремонта, порядок формирования которого утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п.

2.5.1. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2015 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год было включено 6 многоквартирных домов, общей площадью 29,5 тыс. кв. м на сумму 22,8 млн рублей. Во всех многоквартирных домах работы окончены и приняты приемочной комиссией.

Информация о проведении работ в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 2015 года, представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Дата приемки МКД | Источник финансирования |
| 1 | г. Ачинск микрорайон 7 дом 13 | ремонт лифтового оборудования | 19.03.2016 | государственная поддержка (краевой бюджет), средства собственников |
| 2 | г. Ачинск ул. Дзержинского дом 47 | ремонт системы теплоснабжения | 30.09.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | г. Ачинск микрорайон 2 дом 2 | ремонт системы водоотведения | 30.10.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | г. Ачинск микрорайон 4 дом 24 | ремонт крыши | 28.11.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 30 | ремонт крыши | 28.12.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 37 | ремонт крыши | 28.11.2016 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.2. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2016 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год включено 18 многоквартирных домов, общей площадью 73,0 тыс. кв. м на общую сумму 83,0 млн рублей.

Информация о проведении работ в многоквартирных, включенных в краткосрочный план 2016 года, представлена в таблице 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ | Источник финансирования |
| 1 | г. Ачинск микрорайон 4 дом 12 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 27.01.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 2 | г. Ачинск микрорайон Авиатор дом 26 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 20.01.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 45 | ремонт крыши | работы выполнены 30.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | г. Ачинск микрорайон 6 дом 15 | ремонт крыши | работы выполнены 30.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | г. Ачинск микрорайон 4 дом 20 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | г. Ачинск микрорайон 9 дом 4 | ремонт крыши | работы выполнены 01.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 7 | г. Ачинск микрорайон 9 дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 8 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 22б | ремонт крыши | работы выполнены 21.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 9 | г. Ачинск квартал 7б дом 9 | ремонт крыши | работы выполнены 10.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 10 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом МПС 1 | ремонт крыши | работы выполнены 19.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 11 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 12 | ремонт крыши | работы выполнены 31.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 12 | г. Ачинск улица Фрунзе дом 9 | ремонт крыши | работы выполнены 12.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 13 | г. Ачинск улица Садовая дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены 16.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 14 | г. Ачинск микрорайон 3 дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 15.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 15 | г. Ачинск микрорайон 7 дом 4 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 30.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 16 | г. Ачинск микрорайон 6 дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены 02.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 17 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены 10.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 18 | г. Ачинск улица Кирова дом 46 | ремонт крыши | Работы выполнены | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.3. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2017 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год включено 32 многоквартирных дома, общей площадью 128,7 тыс. кв. м на общую сумму 159,7 млн рублей.

Информация о проведении работ в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 2017 года, представлена в таблице 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ | Источник финансирования |
| 1 | г. Ачинск микрорайон 4 дом 11 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 29.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 2 | г. Ачинск микрорайон Авиатор дом 7 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 26.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 3 | г. Ачинск улица Льва Толстого дом 55 | ремонт крыши | признан аварийным | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 4 | г. Ачинск улица Привокзальная дом 40 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 02.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 5 | г. Ачинск улица Привокзальная дом 2 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 22.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 6 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 27 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 14.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 7 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 5 | ремонт крыши | Работы выполнены 19.02.2021 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 8 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 6 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 05.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 9 | г. Ачинск квартал 24 дом 1 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 15.06.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 10 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 13.02.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 11 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 19 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 12 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 34 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 15.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 13 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 31 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 14 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 34 | ремонт системы электроснабжения | работы выполнены 31.07.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 15 | г. Ачинск микрорайон 6 дом 4 | ремонт крыши | работы выполнены 10.08.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 16 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 40 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 12.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 17 | г. Ачинск улица Свердлова дом 74 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 10.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 18 | г. Ачинск микрорайон 6 дом 10 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 08.09.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 19 | г. Ачинск микрорайон 8 дом 1 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.10.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 20 | г. Ачинск микрорайон 9 дом 3 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 12.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 21 | г. Ачинск микрорайон 9 дом 6 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 18.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 22 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 22а | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 23.11.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 23 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 26 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 16.04.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 24 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 28 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 31.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 25 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 37 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 26 | г. Ачинск микрорайон ЮВР дом 33 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.06.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 27 | г. Ачинск микрорайон 1 дом 38 | ремонт крыши | Работы выполнены | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 28 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 24 | ремонт крыши | Работы выполнены | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 29 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 38 | ремонт крыши | Работы выполнены | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 30 | г. Ачинск микрорайон Авиатор дом 24 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 31.08.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 31 | г. Ачинск микрорайон 5 дом 37 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 27.12.2017 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |
| 32 | г. Ачинск квартал 7б дом 2 | ремонт крыши | работы выполнены, приняты 25.07.2018 | взносы на капитальный ремонт (средства собственников) |

2.5.4. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2018 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2018 год включено 45 многоквартирных домов, общей площадью 124,5 тыс. кв. м на общую сумму 206,3 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2018 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 11 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 14.11.2018 |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр 1-й, д. 38 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 27.08.2019 |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.05.2019 |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 07.12.2018 |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 24 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.11.2018 |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр 3-й, д. 8 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр 4-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр 4-й, д. 20 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 09.04.2019 |
| 1.10 | г. Ачинск, ул. Революции, д. 13 | отопление, ГВС | работы выполнены, приняты 28.08.2018 |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр 5-й, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 17.12.2018 |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр 5-й, д. 20 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 09.04.2019 |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.15 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 8 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 24.06.2019 |
| 1.16 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 10 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 10.06.2019 |
| 1.17 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.18 | г. Ачинск, мкр 7-й, д. 2 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.19 | г. Ачинск, мкр 7-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.02.2019 |
| 1.20 | г. Ачинск, мкр 7-й, д. 9 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 18.12.2018 |
| 1.21 | г. Ачинск, мкр 9-й, д. 4 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.22 | г. Ачинск, мкр 9-й, д. 6 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.23 | г. Ачинск, мкр 9-й, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 20.05.2019 |
| 1.24 | г. Ачинск, мкр Юго-Восточный район, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.04.2019 |
| 1.25 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 17.12.2019 |
| 1.26 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 16 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.09.2019 |
| 1.27 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.28 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 7 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.29 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 10 | отопление, ГВС, ХВС | Отказ собственников о проведении капитального ремонта |
| 1.30 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 6 | ХВС | работы выполнены, приняты 17.12.2018 |
| 1.31 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 8 | лифт | работы выполнены, приняты 11.04.2019 |
| 1.32 | г. Ачинск, мкр 1-й, д. 32 | крыша | работы выполнены, приняты 24.09.2018 |
| 1.33 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 17 | крыша | работы выполнены, приняты 15.08.2019 |
| 1.34 | г. Ачинск, ул. Карла Маркса, д. 10 | крыша | работы выполнены, приняты 14.03.2019 |
| 1.35 | г. Ачинск, мкр 5-й, д. 3 | крыша | работы выполнены, приняты 13.09.2019 |
| 1.36 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 6 | крыша | Работы выполнены, приняты 24.07.2020 |
| 1.37 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 17 | крыша | работы выполнены, приняты 14.12.2018 |
| 1.38 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.39 | г. Ачинск, мкр 9-й, д. 5 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.40 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 10 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.09.2018 |
| 1.41 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 20 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.09.2018 |
| 1.42 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 30 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.43 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 2 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 27.08.2018 |
| 1.44 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 12 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.45 | г. Ачинск, ул. Чкалова, д. 30 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.03.2019 |

2.5.5. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2019 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2019 год включено 51 многоквартирных дома, общей площадью 112,6 тыс. кв. м на общую сумму 185,2 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2019 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1.1 | г. Ачинск, мкр 1-й, д. 35 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.07.2019 |
| 1.2 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 6 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 30.09.2019 |
| 1.3 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 11.09.2019 |
| 1.4 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 18 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.08.2019 |
| 1.5 | г. Ачинск, мкр 2-й, д. 25 | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 30.09.2019 |
| 1.6 | г. Ачинск, мкр 3-й, д. 31а | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 23.10.2019 |
| 1.7 | г. Ачинск, мкр 5-й, д. 22а | отопление, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты 08.11.2019 |
| 1.8 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 9 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 11.07.2019 |
| 1.9 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 11 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 29.07.2019 |
| 1.10 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 13 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 30.08.2019 |
| 1.11 | г. Ачинск, мкр 6-й, д. 15 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 14.08.2019 |
| 1.12 | г. Ачинск, мкр Юго-Восточный район, д. 3 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.11.2019 |
| 1.13 | г. Ачинск, мкр Юго-Восточный район, д. 5 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 17.09.2019 |
| 1.14 | г. Ачинск, мкр Юго-Восточный район, д. 33 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 25.11.2019 |
| 1.15 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 14 | отопление, ГВС, ХВС | работы выполнены, приняты 16.09.2019 |
| 1.16 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 4 | отопление | работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.17 | г. Ачинск, мкр 3-й, д. 22 | отопление | работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.18 | г. Ачинск, мкр 3-й, д. 30 | отопление | работы выполнены, приняты 17.12.2019 |
| 1.19 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 2 | отопление | работы выполнены, приняты 27.09.2019 |
| 1.20 | г. Ачинск, ул. Лебеденко, д. 2 | отопление | работы выполнены, приняты 26.12.2019 |
| 1.21 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 8 | отопление | работы выполнены, приняты 17.09.2019 |
| 1.22 | г. Ачинск, ул. Свердлова, д. 33а | отопление | работы выполнены, приняты 08.11.2019 |
| 1.23 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 1 | ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.24 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 3 | ХВС | работы выполнены, приняты 30.11.2018 |
| 1.25 | г. Ачинск, ул. Высокогорная, д. 4 | ХВС | работы выполнены, приняты 10.06.2019 |
| 1.26 | г. Ачинск, мкр 9-й, д. 29 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.27 | г. Ачинск, мкр Авиатор, д. 2 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 15.02.2019 |
| 1.28 | г. Ачинск, мкр Авиатор, д. 3 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 15.02.2019 |
| 1.29 | г. Ачинск, мкр Авиатор, д. 3а | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.30 | г. Ачинск, пер. Трудовой, д. 58а | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.12.2018 |
| 1.31 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 8 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.32 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 27 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 14.11.2018 |
| 1.33 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 15 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.34 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 117 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 19.03.2019 |
| 1.35 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 61 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 25.03.2019 |
| 1.36 | г. Ачинск, мкр 4-й, д. 36 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.12.2018 |
| 1.37 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 6 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.38 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 8 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 26.09.2018 |
| 1.39 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 10 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 22.10.2018 |
| 1.40 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 37 | электроснабжение | работы выполнены, приняты 20.12.2018 |
| 1.41 | г. Ачинск, мкр 3-й, д. 25 | крыша | работы выполнены, приняты 13.09.2021 |
| 1.42 | г. Ачинск, мкр 5-й, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты 19.06.2019 |
| 1.43 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 85а | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.44 | г. Ачинск, ул. Культуры, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты |
| 1.45 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 15 | крыша | работы выполнены, приняты 28.12.2018 |
| 1.46 | г. Ачинск, ул. 9 Января, д. 5 | крыша | работы выполнены, приняты 05.03.2019 |
| 1.47 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 4 | крыша | работы выполнены, приняты 22.10.2019 |
| 1.48 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 34а | крыша | работы выполнены, приняты 08.05.2019 |
| 1.49 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 4а | крыша | работы выполнены, приняты 30.04.2019 |
| 1.50 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 17 | крыша | работы выполнены, приняты 12.12.2019 |
| 1.51 | г. Ачинск, мкр 1-й, д. 47 | крыша | работы выполнены, приняты 24.09.2018 |

2.5.6. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2020 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год включено 46 многоквартирных дома, общей площадью 149,1 тыс. кв. м на общую сумму 298,7 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2020 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 30 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 2 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 37 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 3 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 11 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 4 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 15 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 5 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 6 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 6 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 15 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 7 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 5 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 8 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 6а | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 9 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 9 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 10 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 24 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 11 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 25 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 12 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 37 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 13 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 13 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 14 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 15 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 15 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 21 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 16 | г. Ачинск, мкр. 7, д. 10 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 17 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 18 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 18 | г. Ачинск, ул. Мира, д. 5 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 19 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 14 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 20 | г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 16 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 21 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 9 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 22 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 10 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 23 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 20 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 24 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 33 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 25 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 6 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 26 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 29 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 27 | г. Ачинск, ул. Догаева, д. 21 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 28 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 1 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 29 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 13 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 30 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 4 | газоснабжение |  |
| 31 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 48 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 32 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 50 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 33 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 60 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 34 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 2а | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 35 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 34 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 36 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 36 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 37 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 10 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 38 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 6 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 39 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 38 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 40 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 63 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 41 | г. Ачинск, мкр. 5, д. 42 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 42 | г. Ачинск, тер. 2 мкр. Привокзального района, д. 11 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 43 | г. Ачинск, тер. 3 мкр. Привокзального района, д. 18 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 44 | г. Ачинск, ул. Давыдова, д. 5 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 45 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 40а | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 46 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 56 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |

2.5.7. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2021 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год включено 9 многоквартирных дома, общей площадью 25,1 тыс. кв. м на общую сумму 44,7 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2021 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 7 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 2 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 4 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 3 | г. Ачинск, мкр. 2, д. 5 | теплоснабжение, ГВС, ХВС | Работы выполнены, приняты |
| 4 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 24 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 5 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 2 | теплоснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 6 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 41 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 7 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 50 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 8 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 17 | газоснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 9 | г. Ачинск, кв-л 28-й, д. 12 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |

2.5.8. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2022 год

В план реализации региональной программы капитального ремонта на 2022 год включено 34 многоквартирных домов, общей площадью 99,7 тыс. кв. м на общую сумму 386,1 млн рублей.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2022 года, с указанием вида работ и источника финансирования, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 49 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 2 | г. Ачинск, мкр. 8-й, д. 7 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 3 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 1 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 4 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 17 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 5 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 4 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 6 | г. Ачинск, ул. Фрунзе, д. 12 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 7 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 6 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 8 | г. Ачинск, ул. Кирова, д. 19 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 9 | г. Ачинск, ул. Пузановой, д. 19 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 10 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 46 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 11 | г. Ачинск, тер. 3 мкр. Привокзального района, д. 14 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 12 | г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, д. 11 | электроснабжение | Работы выполнены, приняты |
| 13 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 16 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 14 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 21 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 15 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 24 | подвальные помещения | Работы выполнены, приняты |
| 16 | г. Ачинск, тер. Южная Промзона, кв-л 1, стр. 10б | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 17 | г. Ачинск, мкр. 1, д. 61 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 18 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 1 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 19 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 27 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 20 | г. Ачинск, мкр. 4, д. 15 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 21 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. МПС 2 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 22 | г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 10 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 23 | г. Ачинск, ул. Голубева, д. 14 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 24 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 39 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 25 | г. Ачинск, ул. Догаева, д. 17 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 26 | г. Ачинск, ул. Лазо, д. 4 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 27 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 35 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 28 | г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 36 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 29 | г. Ачинск, мкр. Авиатор, д. 11 | крыша | Работы выполнены, приняты |
| 30 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 29 | подвальные помещения | Работы выполнены, приняты |
| 31 | г. Ачинск, тер. 4-й мкр. Привокзального района, д. 2 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 32 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 35 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 33 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 36 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |
| 34 | г. Ачинск, мкр. 3, д. 37 | лифтовое оборудование | Работы выполнены, приняты |

2.5.9. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2023 год

В план реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 - 2025 годы включено 175 многоквартирных дома, общей площадью 605,4 тыс. кв. м на общую сумму 2958,4 млн рублей.

В план 2023 включено 35 многоквартирных дома общей площадью 151,9 тыс. кв. м, на общую сумму 702,3 млн руб.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2023 года, с указанием вида работ, следующий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1 | г. Ачинск, кв-л 25-й, д. 1 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 2 | г. Ачинск, кв-л 25-й, д. 3 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 3 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 1 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 4 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 2 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 5 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 3 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 6 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 4 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 7 | г. Ачинск, кв-л 7Б, д. 7 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 8 | г. Ачинск, кв-л Политехникума, д. 2 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 9 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 34 | капитальный ремонт и утепление фасада | В работе |
| 10 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 41 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 11 | г. Ачинск, мкр. 1-й, д. 42 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 12 | г. Ачинск, мкр. 2-й, д. 11 | капитальный ремонт и утепление фасада | В работе |
| 13 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 12 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 14 | г. Ачинск, мкр. 3-й, д. 33 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 15 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 1 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 16 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 11 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 17 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 18 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 18 | г. Ачинск, мкр. 4-й, д. 21 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 19 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 5 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 20 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 8 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 21 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 12 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 22 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 18 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 23 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 19 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 24 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 24 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 25 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 28 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 26 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 30 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 27 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 36 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 28 | г. Ачинск, мкр. 5-й, д. 37 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 29 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 3 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 30 | г. Ачинск, мкр. 6-й, д. 7 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 31 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 1 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 32 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 7 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 33 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 8 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены, приняты |
| 34 | г. Ачинск, мкр. 7-й, д. 11 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |
| 35 | г. Ачинск, мкр. 9-й, д. 2 | капитальный ремонт электроснабжения | Работы выполнены, приняты |

2.5.10. Краткосрочный план реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2024 год

В план 2024 включено 9 многоквартирных домов общей площадью 32,2 тыс. кв. м, на общую сумму 233,2 млн руб.

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2024 года, с указанием вида работ, следующий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Адрес МКД | Вид ремонта | Информация о проведении работ |
| 1 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 9 | капитальный ремонт крыши | Разработка ПСД |
| 2 | г. Ачинск, мкр. Юго-Восточный район, д. 10 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены и приняты |
| 3 | г. Ачинск, пер. Новосибирский, д. 53 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены и приняты |
| 4 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 19б | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | В работе |
| 5 | г. Ачинск, тер. 3-й микрорайон Привокзального района, д. 23 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт | Конкурсные процедуры |
| 6 | г. Ачинск, тер. 4-й микрорайон Привокзального района, д. 8 | капитальный ремонт крыши | Разработка ПСД |
| 7 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 10 | капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения | Работы выполнены и приняты |
| 8 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 10 | капитальный ремонт и утепление фасада | В работе |
| 9 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 18 | капитальный ремонт крыши | Работы выполнены и приняты |

2.6. Расходы на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирных домов и жилых помещений

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2026 годы запланированы средства для предоставления субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с отменой ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение, расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328747&dst=100149), утвержденным Постановлением администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п, получателем субсидии является управляющая организация, осуществляющая услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472836&dst=100925) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах на 2024 - 2026 годы в размере 500,4 тыс. рублей.

2.7. Реализация временных мер поддержки населения в целях

обеспечения доступности коммунальных услуг

Уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 99,1%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=258313) Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%;

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%;

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - 100,0%;

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - 103,9%;

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 100,0%;

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 103,9%;

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 101,7%;

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 102,7%;

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 100,0%;

- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 104,6%;

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - 100,0%;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - 104,6%;

- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 100,0%;

- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 104,0%;

- с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - 100,0%;

- с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 104,0%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

Постановлением администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=293842&dst=100203) предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323706) Красноярского края от 07.12.2023 N 6-2296 "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов" городу Ачинску распределена субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в размере по 12864,9 тыс. руб. на 2024 год и 2025 - 2026 годы, ежегодно.

2.8. Благоустройство территории города

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории города, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Для благоустройства города Ачинска выполняются работы:

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- устройство, содержание и текущий ремонт установок уличного освещения, оплата за потребленную электроэнергию;

- обрезка и валка деревьев;

- озеленение территории города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);

- организация и содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора в весенний период;

- содержание и ремонт фонтанов;

- отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

- реализация проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города;

- ремонт остановочных пунктов;

- акарицидная обработка мест массового отдыха населения.

Все эти виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

2.9. Характеристика предоставления вспомогательных услуг

учреждениям культуры и выполнения работ по уборке

территорий, благоустройству парков и скверов города Ачинска

В 2017 году создано муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления города Ачинска в области предоставления вспомогательных услуг учреждениям г. Ачинска: МБУК "Ачинский Городской Дворец Культуры", МБУК "Ачинская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова" (в том числе Филиал "Музейно-выставочный центр"), МКУ "Архив города Ачинска", администрации города Ачинска (помещения по адресу: ул. Назарова, дом 28а) по: комплексному обслуживанию помещений, производству отделочных, малярных и стекольных работ, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, столярных, плотничных и штукатурных работ, строительно-монтажных работ, производству санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производству электромонтажных работ, стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, благоустройству ландшафта, чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, территории вокруг зданий, деятельности вспомогательной прочей, связанной с автомобильным транспортом.

С 01.03.2022 в МКУ "Центр обслуживания учреждений" введен дополнительный участок для выполнения работ по содержанию парков, скверов и других территорий, не являющихся придомовыми. Количество территорий на 2023 год составляет 25 объектов на общую площадь 429539 кв. м, а именно:

- парк Победы 93514 кв. м;

- парк Троицкий 17264 кв. м;

- сквер Богаткова 10162 кв. м;

- сквер Металлургов 14415 кв. м;

- сквер 1 мкр. (около Центра "СПИД) 15129 кв.;

- сквер Нефтяников 31643 кв. м;

- сквер, проезд Авиатор (за кольцом УВД в сторону п. Мазульский) 5783 кв. м;

- площадь перед МБУК "ГорДК" 6370 кв. м;

- сквер 1 мкр. (в 17 метрах на юго-восток от строения 48а) 2500 кв. м;

- сквер за зданием Администрации города 13112 кв. м;

- сквер Театральный (около Ачинского драматического театра по ул. Пузанова) 2416 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 4, 7) 14028 кв. м;

- сквер по ул. Дружбы Народов (вдоль жилых домов N 1, 6, 7) 9271 кв. м;

- сквер по ул. Кравченко (ул. Кравченко от ул. Зверева до ул. Гагарина) 14889 кв. м;

- сквер 7 мкр. (вдоль ул. Зверева) 29807 кв. м;

- сквер 8 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 1, 13, 14) 11422 кв. м;

- сквер ул. Лебеденко 15800 кв. м;

- парк "Авиатор" 36149 кв. м;

- общественная территория Березовая роща (вдоль ул. Дзержинского) 49334 кв. м;

- бульвар мкр. Юго-Восточного района (вдоль ул. Стасовой) 21092 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева около магазина "KARRI") 3353 кв. м;

- сквер 3 мкр. (вдоль строения 22а) 685 кв. м;

- сквер мкр. Юго-Восточного района (вдоль жилого дома 50) 4344 кв. м;

- сквер 28 кв-ла Политехникума (около магазина "Азия") 2300 кв. м;

- территория благоустройства по ул. Кирова (вдоль ул. Кирова от ул. Давыдова до ул. Фрунзе) 4757 кв. м.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр обслуживания учреждений" осуществляется за счет средств бюджета города Ачинска на основании сметы. МКУ "Центр обслуживания учреждений" обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Жилищным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472836) Российской Федерации;

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469762) от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470737) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449646) от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=129335) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469763) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

[Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=329139) Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".

Первым приоритетом государственной политики является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

Вторым приоритетом государственной политики является модернизация объектов коммунального хозяйства.

Целью муниципальной программы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений".

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.

2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ

ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека и позволит достигнуть следующих показателей:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам;

- уничтожение произрастания дикорастущей конопли;

- потребленная электроэнергия на уличное освещение;

- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;

- обрезка и валка деревьев;

- озеленение территории города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);

- содержание мест захоронения;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- отлов, учет и содержание безнадзорных животных;

- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми;

- акарицидная обработка.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

1. "[Модернизация](#P3808), реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска".

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется осуществить развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска, обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

2. "[Благоустройство](#P4281) территории города Ачинска".

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть выполнения комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

3. "[Обеспечение](#P4829) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия".

В результате реализации мероприятий подпрограмм планируется достигнуть обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период проведены в [приложении N 1](#P1783) к паспорту муниципальной программы.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

[Информация](#P2521) о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Ачинска за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, а также по годам реализации программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ,

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

[Информация](#P2706) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы города Ачинска (средства бюджета города, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ), в том числе средств федерального бюджета, краевого, бюджета города, а также перечень реализуемых ими мероприятий, приведена в приложении N 2 к муниципальной программе. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрена.

Приложение N 1

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Годы, предшествующие реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
| 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  | Цель: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска, достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| 2 |  | Целевой показатель: |
| 3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,40 | 57,60 | 58,93 | 58,91 | 58,62 | 60,23 | 60,60 | 64,74 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| 4 |  | Задачи: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения.4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |
| 5 |  | [Подпрограмма 1](#P3808) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска |
| 6 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 99,88 | 99,67 | 98,40 | 98,40 | 98,30 | 98,70 | 98,71 | 98,80 | 99,10 | 99,10 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 8 |  | Задача 3. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| 9 |  | [Подпрограмма 2](#P4281) "Благоустройство территории города Ачинска" |
| 10 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 46656 | 40216 | 49269 | 0 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 |
| 12 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт.час | 4182 | 3657 | 5169 | 5426 | 5426 | 5426 | 5172 | 5172 | 4840,1 | 5126,5 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| 13 | Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения | шт. | 5613 | 5613 | 5800 | 5800 | 6275 | 6275 | 6751 | 6751 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 |
| 14 | Содержание зеленых насаждений | м2 | 167175 | 170140 | 170140 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525 | 631525,3 | 631525,3 | 631525,3 | х | х | х | х |
| дерево | 231 | 311 | 407 | 1384 | 3914 | 3076 | 1563 | 1029 | 1194 | 1420 | 2126 | х | х | х | х |
| 15 | Обрезка и валка деревьев | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1829 | 823 | 824 | 824 |
| 16 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 410 | х | х | х | х |
| 17 | Содержание мест захоронения | м2 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 58047 | 52173 | 62263 | 62263 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 |
| 18 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 1727,0 | 1677,5 | 5500,5 | 7928,9 | 4270,5 | 6568,7 | 3803,4 | 5472,0 | 6130,0 | 2630,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 |
| 19 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | 1082 | 290 | 298 | 858 | 706 | 215 | 279 | 219 | 366 | 374 | 162 | 164 | 114 | 114 | 114 |
| 20 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | 754634 | 777630 | 777630 | 136654 | 140280 | 171716 | 195065 | 207996 | 205314 | 248553 | х | х | х | х | х |
| 21 | Вывоз мусора в весенний период | м3 | 831,0 | 618,5 | 618,5 | 618,5 | 577,3 | 569,5 | 386 | 450 | 720 | 720 | х | х | х | х | х |
| 22 | Акарицидная обработка | м2 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 482000 | 470000 | 450000 | 450000 | 645800 | 450000 | 685800 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |
| 23 |  | Задача 4. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |
| 24 |  | [Подпрограмма 3](#P4829) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| 25 | Показатели результативности подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 27 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 |

Приложение N 2

к паспорту

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <\*> | Годы строительства (приобретения) <\*\*\*> | Предельная сметная стоимость объекта | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P3808) "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" |
| МКУ "Управление капитального строительства" |
| - строительство водопроводной сети от ул. Профсоюзная до ул. Киевская |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 1316,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства" |
| - выполнение проекта планировки территории и межевания земельного участка для строительства ливневых канализационных сети в Юго-Восточном районе города |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 5758,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| На проектные работы по устройству водопроводной сети по ул. 1-я Мазульская, 2-я Мазульская, 3-я Мазульская, г. Ачинск |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 1509,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](#P4281) "Благоустройство территории города Ачинска" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3](#P4829) "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| Проектная документация в целях строительства воздушной линии электропередачи для обеспечения электроснабжения ТСН СНТ "Водник" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 32,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города |  |  |  | 8616,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 1

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

АЧИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,

ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 203288,2 | 172812,5 | 172812,5 | 548913,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 196213,8 | 172812,5 | 172812,5 | 541838,8 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 7074,4 | 0,0 | 0,0 | 7074,4 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P3808) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 22622,6 | 14038,5 | 14038,5 | 50699,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 15548,2 | 14038,5 | 14038,5 | 43625,2 |
| МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | х | х | х | 7074,4 | 0,0 | 0,0 | 7074,4 |
| 3 | [Подпрограмма 2](#P4281) | "Благоустройство территории города Ачинска" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |
| 4 | [Подпрограмма 3](#P4829) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация города Ачинска | 730 | х | х | х | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА (СРЕДСТВА

БЮДЖЕТА ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источник финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на текущий год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" | Всего: | 203288,2 | 172812,5 | 172812,5 | 548913,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 28406,7 | 14274,6 | 14274,6 | 56955,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 174881,5 | 158537,9 | 158537,9 | 491957,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | [Подпрограмма 1](#P3808) | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" | Всего: | 22622,6 | 14038,5 | 14038,5 | 50699,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 12864,9 | 12864,9 | 12864,9 | 38594,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 9757,7 | 1173,6 | 1173,6 | 12104,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | Всего: | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1501,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1501,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | Всего: | 12864,9 | 12864,9 | 12864,9 | 38594,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 12864,9 | 12864,9 | 12864,9 | 38594,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | Всего: | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 1119,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 1119,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | Всего: | 1316,1 | 0,0 | 0,0 | 1316,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1316,1 | 0,0 | 0,0 | 1316,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Проектные работы | Всего: | 7268,0 | 0,0 | 0,0 | 7268,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 7268,0 | 0,0 | 0,0 | 7268,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | [Подпрограмма 2](#P4281) | "Благоустройство территории города Ачинска" | Всего: | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 8012,2 | 1409,7 | 1409,7 | 10831,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 72481,1 | 64753,9 | 64753,9 | 201988,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 2.1 | Проектные работы | Всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 2.2 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | Всего: | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 2.3 | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | Всего: | 36170,4 | 36170,4 | 36170,4 | 108511,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 36170,4 | 36170,4 | 36170,4 | 108511,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.4 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | Всего: | 10499,9 | 10499,9 | 10499,9 | 31499,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 10499,9 | 10499,9 | 10499,9 | 31499,7 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.5 | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | 3148,7 | 4185,1 | 4185,1 | 11518,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3148,7 | 4185,1 | 4185,1 | 11518,9 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.6 | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего: | 3471,4 | 3471,4 | 3471,4 | 10414,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 3471,4 | 3471,4 | 3471,4 | 10414,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.7 | Содержание и ремонт фонтанов | Всего: | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 3193,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 3193,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.8 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: | 1952,1 | 1409,7 | 1409,7 | 4771,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 1952,1 | 1409,7 | 1409,7 | 4771,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 2.9 | Обрезка и валка деревьев | Всего: | 15663,5 | 7500,0 | 7500,0 | 30663,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 15663,5 | 7500,0 | 7500,0 | 30663,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 2.10 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | Всего: | 6060,1 | 0,0 | 0,0 | 6060,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6060,1 | 0,0 | 0,0 | 6060,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 2.11 | Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | Всего: | 1463,4 | 1463,4 | 1463,4 | 4390,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 1463,4 | 1463,4 | 1463,4 | 4390,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | [Подпрограмма 3](#P4829) | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | Всего: | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 7529,6 | 0,0 | 0,0 | 7529,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 92642,7 | 92610,4 | 92610,4 | 277863,5 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего: | 43122,2 | 38256,6 | 38256,6 | 119635,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4865,6 | 0,0 | 0,0 | 4865,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 38256,6 | 38256,6 | 38256,6 | 114769,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по благоустройству города | Всего: | 24377,7 | 21713,7 | 21713,7 | 67805,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2664,0 | 0,0 | 0,0 | 2664,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 21713,7 | 21713,7 | 21713,7 | 65141,1 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 3.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего: | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 48174,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 48174,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 3.4 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы по благоустройству города не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего: | 13798,1 | 13798,1 | 13798,1 | 41394,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 13798,1 | 13798,1 | 13798,1 | 41394,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 3.5 | Организация и проведение конкурсов | Всего: | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 3.6 | Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | Всего: | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 7396,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 7396,2 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 3.7 | Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | Всего: | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 32,3 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 1

"МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АЧИНСКА",

РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" годы (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.Задачи подпрограммы:1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры;- уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам.[Перечень](#P4004) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 477735,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 80303,4 тыс. рублей;2015 год - 68131,4 тыс. рублей;2016 год - 53053,3 тыс. рублей;2017 год - 52625,7 тыс. рублей;2018 год - 37017,8 тыс. рублей;2019 год - 37130,0 тыс. рублей;2020 год - 34618,2 тыс. рублей;2021 год - 31297,7 тыс. рублей;2022 год - 15165,1 тыс. рублей;2023 год - 17693,5 тыс. рублей;2024 год - 22622,6 тыс. рублей;2025 год - 14038,5 тыс. рублей;2026 год - 14038,5 тыс. рублей;в том числе за счет средств краевого бюджета - 376441,8 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 68043,0 тыс. рублей;2015 год - 57130,9 тыс. рублей;2016 год - 32601,2 тыс. рублей;2017 год - 38910,5 тыс. рублей;2018 год - 31296,5 тыс. рублей;2019 год - 30936,3 тыс. рублей;2020 год - 28369,6 тыс. рублей;2021 год - 25564,8 тыс. рублей;2022 год - 13095,5 тыс. рублей;2023 год - 11898,8 тыс. рублей;2024 год - 12864,9 тыс. рублей;2025 год - 12864,9 тыс. рублей;2026 год - 12864,9 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 101293,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 12260,4 тыс. рублей;2015 год - 11000,5 тыс. рублей;2016 год - 20452,1 тыс. рублей;2017 год - 13715,2 тыс. рублей;2018 год - 5721,3 тыс. рублей;2019 год - 6193,7 тыс. рублей;2020 год - 6248,6 тыс. рублей;2021 год - 5732,9 тыс. рублей;2022 год - 2069,6 тыс. рублей;2023 год - 5794,7 тыс. рублей;2024 год - 9757,7 тыс. рублей;2025 год - 1173,6 тыс. рублей;2026 год - 1173,6 тыс. рублей |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство города является базовой отраслью экономики города Ачинска, обеспечивающей население города жизненно важными услугами: отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства города Ачинска являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, более 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30 - 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории города составляет 65,73%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На территории города за 2023 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода - 5186,4 тыс. м3;

горячая вода - 2363,7 тыс. м3;

водоотведение - 8331,42 тыс. м3;

тепловая энергия - 768,82 тыс. Гкал;

электрическая энергия - 89,3 млн кВт.час;

утилизация коммунальных отходов - 148,4 тыс. м3.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города на текущий момент составляет 89,8%.

Одной из проблем отрасли, является неплатежи населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В 2023 году доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города, составляют порядка 4872,1 млн рублей. Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составляет 99,1%.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- государственной регистрации объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности;

- разработкой схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создания системы капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечения контроля формирования целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждения планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечения контроля качества и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирования долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечения социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль раскрытия информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

Водоснабжение города Ачинска осуществляется из следующих источников водоснабжения:

- основной источник - река Чулым. Поставщиком воды из этого источника является АО "РУСАЛ Ачинск". Поставщик обеспечивает 99% объема потребности города в питьевой воде;

- скважины ООО "Теплосеть" в г. Ачинск", ЗАО "Промэнерго".

Общая протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 182,7 км, из них внутриквартальных - 87,2 км, магистральных (уличных) - 59,3 км, водоводов - 36,2 км.

Основной проблемой водоснабжения населения частного сектора является несоответствие поставляемой воды действующим санитарным нормам и правилам по показателям повышенного содержания железа.

Для повышения качества хозяйственно-питьевой воды, поставляемой из подземных источников, в рамках муниципальной программы планируется выполнить мероприятие по проектированию и строительству станций водоподготовки и организации зон санитарной охраны на скважинах.

Для развития системы водоснабжения города Ачинска в 2013 году выполнены работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод водозаборных скважин в городе Ачинске на общую сумму 2254,0 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту сети водоснабжения от камеры второго переключения (квартал 7Б) до автодороги Р 255 Сибирь (правый поворот), д. 630 мм на общую сумму 12959,4 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 9000,0 тыс. рублей.

Водоотведение сточных вод в городе Ачинске осуществляется с помощью централизованной канализационной системы. Протяженность канализационных сетей составляет 153,1 км. Очистка сточных вод осуществляется двумя независимыми системами очистки - Левобережными и Правобережными очистными сооружениями (ЛОС и ПОС).

Очистка основных объемов сточных вод осуществляется на левобережных очистных сооружениях. Доставка сточных вод на левобережные очистные сооружения осуществляется по напорному хозяйственно-фекальному коллектору (далее - ХФК), построенному более 30 лет назад. Хозяйственно-фекальный коллектор представляет собой трубопровод из стальных труб диаметром 720 мм. Коллектор состоит из двух ниток общей протяженностью более 8 км.

За время эксплуатации, от воздействия внешней среды (заболоченная местность), коррозии, отдельные участки коллектора выходили из строя. Во время аварий и в период ремонта канализационного коллектора, неочищенные сточные воды попадали на рельеф и в реку Чулым, ежегодно наносимый ущерб составлял до 500 - 600 тыс. рублей.

За период с 2008 по 2015 годы выполнены работы по капитальному ремонту ХФК, заменено 7584 п. м. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 141049,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7831,6 тыс. рублей.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 9000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

На основании Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472832) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения города Ачинска относится организация водоотведения для населения. Финансирование мероприятия по присоединению жилых домов к существующим сетям централизованной системы канализации предусмотрено за счет средств бюджета города.

В 2015 году построен канализационный коллектор по адресу: ул. Ленина, дома N 6, 8.

В 2016 году выполнен ремонт канализационного коллектора по адресу: г. Ачинск, от ул. Декабристов, ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова. Мероприятие выполнено за счет средств субсидий краевого бюджета в сумме 8910,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2504,4 тыс. рублей.

В бюджете города Ачинска на период 2014 - 2026 годы запланированы средства на предоставление субсидии на финансирование расходов по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда.

В связи с принятием Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183375) от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" отменены ограничения роста размера платы граждан за жилое помещение и следователь расходы по содержанию жилых помещений должны возмещаться нанимателями в полном объеме. Плата граждан по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах коридорного типа (общежитиях) муниципального жилищного фонда ниже размера платы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах.

Размер субсидии, предоставляемой Получателю, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения по 100% тарифу, установленному администрацией города, в соответствии со [статьей 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472836&dst=100925) Жилищного кодекса Российской Федерации и размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Расчет ежегодной потребности в бюджетных средствах на 2024 - 2026 годы в размере 500,4 тыс. рублей.

Уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем составляет 99,1%.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=258313) Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".

В целях определения показателя доступности коммунальных услуг используется коэффициент роста цен на коммунальные услуги, равный:

- с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года - 100,0%;

- с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 114,0%;

- с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 100,0%;

- с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 104,6%;

- с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 100,0%;

- с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 108,9%;

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года - 100,0%;

- с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года - 104,4%;

- с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года - 100,0%;

- с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года - 103,9%;

- с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года - 100,0%;

- с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года - 103,9%;

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 101,7%;

- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 102,7%;

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года - 100,0%;

- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года - 104,6%;

- с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года - 100,0%;

- с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года - 104,6%;

- с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года - 100,0%;

- с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года - 104,0%;

- с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года - 100,0%;

- с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года - 104,0%.

Коэффициент роста цен на коммунальные услуги определяется равным значению предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для соответствующего муниципального образования Красноярского края, утверждаемого Губернатором Красноярского края в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, установленными Правительством Российской Федерации.

Постановлением администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=293842&dst=100203) предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=323706) Красноярского края от 07.12.2023 N 6-2296 "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов" городу Ачинску распределена субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в размере по 12864,9 тыс. руб. на 2024 год и 2025 - 2026 годы, ежегодно.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Данная подпрограмма направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры города Ачинска.

На основании подпрограммы разрабатывается по объектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке, а также техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации и выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Постановлением администрации города Ачинска от 05.06.2017 N 169-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа" утвержден [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=328747&dst=100149) предоставления субсидии из бюджета города на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа.

Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется как разница между размером платы по содержанию и ремонту жилого помещения, рассчитанной по 100% тарифу, утвержденному Постановлением N 212-п в соответствии со [статьей 156](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=472836&dst=100925) Жилищного кодекса Российской Федерации и установленным размером платы граждан по содержанию и ремонту жилого помещения.

Получатель субсидии ежемесячно представляет расчет и отчет, подтверждающий фактически произведенные затраты в МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска". Отчет о расходах по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах коридорного типа за отчетный финансовый год представляется получателем субсидии в муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" не позднее 25 января текущего финансового года.

Постановлением администрации города Ачинска от 31.08.2017 N 255-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории города Ачинска" утвержден [Порядок](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=293842&dst=100203) предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг.

Размер компенсации, предоставляемой исполнителям коммунальных услуг для приведения начисления гражданам суммы оплаты за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Субсидия предоставляется в виде компенсации исполнителям коммунальных услуг - ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья.

Для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, исполнители коммунальных услуг предоставляют предварительный расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на двенадцать месяцев текущего финансового года.

Исполнители коммунальных услуг по итогам года предоставляют в МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" отчет о фактическом размере компенсации за отчетный год по формам, утвержденным министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=281272) Правительства Красноярского края от 09.04.2015 N 165-п.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=12218) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

[Перечень](#P4077) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска".

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление администрации города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Ачинска.

МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы за 1, 2, 3 кварталы в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно [приложениям N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102371) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), годовой отчет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно [приложениям N 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102198) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102295) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации" для обобщения и передачи сводного отчета о реализации муниципальной программы в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт

объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |
| 1 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | отраслевой мониторинг | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,73 |
| Задача 2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| 3 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | форма 22-ЖКХ (сводная) | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Модернизация, реконструкция

и капитальный ремонт

объектов жилищно-коммунальной

инфраструктуры города Ачинска",

реализуемая в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период, на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| 2 | Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Ачинска" |
| 3 | Цель подпрограммы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг |
| 4 | Задача 1: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска |  |  |  |  |  | 8584,2 | 0,0 | 0,0 | 8584,2 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1: Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0502 | 04100S5720 | 410 | 1316,1 | 0,0 | 0,0 | 1316,1 | Софинансирование строительства водопроводной сети от ул. Профсоюзная до ул. Киевская |
| 6 | Мероприятие 1.2: Проектные работы | МКУ "Управление капитального строительства" | 133 | 0502 | 0410083010 | 410 | 5758,3 | 0,0 | 0,0 | 5758,3 | Выполнение проекта планировки территории и межевания земельного участка для строительства ливневых канализационных сети в Юго-Восточном районе города |
| 7 | Мероприятие 1.3: Проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410083010 | 410 | 1509,7 | 0,0 | 0,0 | 1509,7 | На проектные работы по устройству водопроводной сети по ул. 1-я Мазульская, 2-я Мазульская, 3-я Мазульская, г. Ачинск |
| 8 | Задача 2. Обеспечение доступности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  | 14038,5 | 14038,5 | 14038,5 | 42115,5 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1: Возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах коридорного типа муниципального жилищного фонда | администрация города Ачинска | 730 | 0501 | 0410086060 | 810 | 500,4 | 500,4 | 500,4 | 1501,2 | Снижение размера платы гражданам муниципального жилищного фонда площадью 4007,3 м2 за содержание общего имущества - мест общего пользования: душевые, постирочные, санитарные узлы, кухни, коридоры |
| 10 | Мероприятие 1.2: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410075700 | 810 | 12864,9 | 12864,9 | 12864,9 | 38594,7 | Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги с 2024 по 2026 год |
| 11 | Мероприятие 1.3: Содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086280 | 240 | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 1119,6 | Оказание услуг по предоставлению в аренду недвижимого здания котельной, расположенной по адресу: г. Ачинск, ул. Дзержинского, зд. 42 (на 8 месяцев 2024 года) |
| 12 | Мероприятие 1.4: Разработка, актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города | администрация города Ачинска | 730 | 0502 | 0410086290 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на период с 2023 по 2033 год |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 22622,6 | 14038,5 | 14038,5 | 50699,6 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 15548,2 | 14038,5 | 14038,5 | 43625,2 |  |
|  | МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  |  | 7074,4 | 0,0 | 0,0 | 7074,4 |  |

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЧИНСКА", РЕАЛИЗУЕМАЯ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Благоустройство территории города Ачинска" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (управление архитектуры и градостроительства, отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска.Задача подпрограммы: выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - уничтожение произрастания дикорастущей конопли;- потребленная электроэнергия на уличное освещение;- содержание, текущий ремонт установок уличного освещения;- обрезка и валка деревьев;- озеленение территории города (высадка деревьев, кустарников, саженцев);- содержание мест захоронения;- ликвидация несанкционированных свалок;- отлов, учет и содержание безнадзорных животных;- акарицидная обработка.[Перечень](#P4397) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 1135598,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 50228,3 тыс. рублей;2015 год - 83356,0 тыс. рублей;2016 год - 72688,1 тыс. рублей;2017 год - 81395,3 тыс. рублей;2018 год - 117258,1 тыс. рублей;2019 год - 103071,4 тыс. рублей;2020 год - 91819,2 тыс. рублей;2021 год - 107699,2 тыс. рублей;2022 год - 110245,5 тыс. рублей;2023 год - 105016,5 тыс. рублей;2024 год - 80493,3 тыс. рублей;2025 год - 66163,6 тыс. рублей;2026 год - 66163,6 тыс. рублей;в том числеза счет средств краевого бюджета - 54982,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 4067,6 тыс. рублей;2015 год - 4325,9 тыс. рублей;2016 год - 2297,1 тыс. рублей;2017 год - 399,4 тыс. рублей;2018 год - 297,8 тыс. рублей;2019 год - 310,5 тыс. рублей;2020 год - 763,4 тыс. рублей;2021 год - 9509,3 тыс. рублей;2022 год - 13335,6 тыс. рублей;2023 год - 8844,0 тыс. рублей;2024 год - 8012,2 тыс. рублей;2025 год - 1409,7 тыс. рублей;2026 год - 1409,7 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 1080615,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 46160,7 тыс. рублей;2015 год - 79030,1 тыс. рублей;2016 год - 70391,0 тыс. рублей;2017 год - 80995,9 тыс. рублей;2018 год - 116960,3 тыс. рублей;2019 год - 102760,9 тыс. рублей;2020 год - 91055,8 тыс. рублей;2021 год - 98189,9 тыс. рублей;2022 год - 96909,9 тыс. рублей;2023 год - 96172,5 тыс. рублей;2024 год - 72481,1 тыс. рублей;2025 год - 64753,9 тыс. рублей;2026 год - 64753,9 тыс. рублей |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство территории города - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Для благоустройства города Ачинска выполняются работы по содержанию пешеходных тротуаров, строительству, содержанию и текущему ремонту установок уличного освещения, по озеленению городских территорий, содержанию территорий, не являющихся придомовыми, содержанию городского фонтана, реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика города, производится оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение.

Все виды работ (и прочие виды работ в рамках благоустройства) осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

[Перечень](#P4589) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На основании подпрограммы муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" разрабатывает техническое задание выполнения работ муниципальных заказов. Стоимость выполнения работ учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=12218) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

[Перечень](#P4589) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска".

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление администрации города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы (управление архитектуры и градостроительства, отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений", муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы за 1, 2, 3 кварталы в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно [приложениям N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102371) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), годовой отчет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно [приложениям N 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102198) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102295) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации" для обобщения и передачи сводного отчета о реализации муниципальной программы в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы: благоустройство территории города Ачинска |
| 2 | Задача 1. Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |
| 3 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | м2 | техническое задание | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 | 49269,2 |
| 5 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Потребленная электроэнергия на уличное освещение | тыс. кВт.час | техническое задание | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 |
| 7 | Показатель результативности 3: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание, текущий ремонт уличного освещения | шт. | техническое задание | 6302 | 6302 | 6302 | 6302 |
| 9 | Показатель результативности 4: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание зеленых насаждений | м2 | техническое задание | 631525,3 | х | х | х |
|  | Показатель результативности 5: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обрезка и валка деревьев | шт. | техническое задание | х | 1829 | 823 | 824 |
| 12 | Озеленение территорий города (высадка деревьев, кустарников, саженцев) | шт. | техническое задание | 410 | х | х | х |
| 13 | Показатель результативности 6: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Содержание мест захоронения | м2 | техническое задание | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 | 69048,6 |
| 15 | Показатель результативности 7: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | техническое задание | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 | 4194,0 |
| 17 | Показатель результативности 8: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Отлов, учет и содержание безнадзорных животных | шт. | техническое задание | 162 | 164 | 114 | 114 |
| 21 | Показатель результативности 9: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Акарицидная обработка | м2 | техническое задание | 685800 | 450000 | 450000 | 450000 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство территории

города Ачинска",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период, на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| 2 | Подпрограмма "Благоустройство территории города Ачинска" |
| 3 | Цель подпрограммы: Благоустройство территории города Ачинска |
| 4 | Задача 3: Выполнение комплексного благоустройства территории города для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |  |
| 5 | Мероприятие 2.1: Проектные работы | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420083010 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | На разработку проектной документации с проведением экспертизы проектной документации в целях благоустройства улицы Мира |
| 6 | Мероприятие 2.2: Уничтожение произрастания дикорастущей конопли | администрация города Ачинска | 730 | 0314 | 0420086100 | 240 | 399,2 | 399,2 | 399,2 | 1197,6 | 49269,2 м2 ежегодно |
| 7 | Мероприятие 2.3: Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086110 | 240 | 36170,4 | 36170,4 | 36170,4 | 108511,2 | 6094,2 тыс. кВт.час ежегодно |
| 8 | Мероприятие 2.4: Содержание, текущий ремонт уличного освещения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086120 | 240 | 10499,9 | 10499,9 | 10499,9 | 31499,7 | Содержание и ремонт: 6302 светоточки ежегодно |
| 9 | Мероприятие 2.5: Организация и содержание мест захоронений | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086150 | 240 | 3148,7 | 4185,1 | 4185,1 | 11518,9 | 7 кладбищ (69048,6 м2) ежегодно |
| 10 | Мероприятие 2.6: Ликвидация несанкционированных свалок | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086160 | 240 | 3471,4 | 3471,4 | 3471,4 | 10414,2 | 4194 м3 ежегодно |
| 11 | Мероприятие 2.7: Содержание и ремонт фонтанов | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086170 | 240 | 1064,5 | 1064,5 | 1064,5 | 3193,5 | Содержание и ремонт фонтанов в сквере Металлургов и на площади Городского Дворца культуры |
| 12 | Мероприятие 2.8: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | администрация города Ачинска | 730 | 0603 | 0420075180 | 110, 240 | 1952,1 | 1409,7 | 1409,7 | 4771,5 | 2024 г.:отлов - 164 шт.2025 г.:отлов - 114 шт.2026 г.:отлов - 114 шт. |
| 13 | Мероприятие 2.9: Обрезка и валка деревьев | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420089120 | 240 | 15663,5 | 7500,0 | 7500,0 | 30663,5 | 2024 г.:264 дерева - снос аварийных деревьев в сумме 3300,0 тыс. руб., 1565 деревьев - обрезка (формирование) крон в сумме 12363,5 тыс. руб.;2025 г.:216 дерева - снос аварийных деревьев в сумме 2700 тыс. руб., 607 деревьев - обрезка (формирование) крон в сумме 4800,0 тыс. руб.;2026 г.:216 дерева - снос аварийных деревьев в сумме 2700 тыс. руб., 608 деревьев - обрезка (формирование) крон в сумме 4800,0 тыс. руб. |
| 14 | Мероприятие 2.10: Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | администрация города Ачинска | 730 | 0605 | 04200S4630 | 240 | 6060,1 | 0,0 | 0,0 | 6060,1 | - контракт с ФКУ ИК-27 ГУФСИН России на приобретение контейнерного оборудования (под крупногабаритные отходы 37 шт., под коммунальные отходы 100 шт.) от 27.11.2023 N 11-14-0116 на сумму 5247056,80 руб.;- контракт с МУП АГЭТ на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов на 5 контейнеров с подъездными путями в количестве 3 шт. (Манкевича, 20; Короленко, 40; 6 км жд дороги Ачинск - Абакан) от 24.11.2023 N 11-14-0119 на сумму 392475,59 руб.;- контракт с МУП АГЭТ на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов на 3 контейнеров с подъездными путями в количестве 4 шт.(ул. Комсомольская, ул. Интернациональная, ул. Фрунзе 7, ул. Восточная (юго-восточная сторона Мазульского кладбища) ул. Алтайская 65) от 24.11.2023 N 11-14-0120 на сумму 420605,66 руб. |
| 15 | Мероприятие 2.11: Благоустройство территории для проведения новогодних мероприятий | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0420086040 | 240 | 1463,4 | 1463,4 | 1463,4 | 4390,2 | Устройство снежных горок, монтаж, демонтаж и украшение новогодней ели, устройство и художественное оформление ледяного городка |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 80493,3 | 66163,6 | 66163,6 | 212820,5 |  |

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПОДПРОГРАММА 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ", РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА АЧИНСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы города Ачинска, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйств" |
| Структурное подразделение администрации города Ачинска, муниципальное учреждение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму | Администрация города Ачинска (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений" |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений"Задача 1. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации программы | - достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений";- содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми.[Перечень](#P4965) и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении N 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования - 709815,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 26011,2 тыс. рублей;2018 год - 38432,1 тыс. рублей;2019 год - 37927,4 тыс. рублей;2020 год - 45353,3 тыс. рублей;2021 год - 53393,4 тыс. рублей;2022 год - 60430,3 тыс. рублей;2023 год - 162874,3 тыс. рублей;2024 год - 100172,3 тыс. рублей;2025 год - 92610,4 тыс. рублей;2026 год - 92610,4 тыс. рублей;в том числе по источникам финансирования:за счет средств краевого бюджета - 17591,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 0,0 тыс. рублей;2018 год - 3007,6 тыс. рублей;2019 год - 673,3 тыс. рублей;2020 год - 2477,8 тыс. рублей;2021 год - 27,5 тыс. рублей;2022 год - 95,0 тыс. рублей;2023 год - 3780,7 тыс. рублей;2024 год - 7529,6 тыс. рублей;2025 год - 0,0 тыс. рублей;2026 год - 0,0 тыс. рублей;за счет средств бюджета города - 692223,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 0,0 тыс. рублей;2015 год - 0,0 тыс. рублей;2016 год - 0,0 тыс. рублей;2017 год - 26011,2 тыс. рублей;2018 год - 35424,5 тыс. рублей;2019 год - 37254,1 тыс. рублей;2020 год - 42875,5 тыс. рублей;2021 год - 53365,9 тыс. рублей;2022 год - 60335,3 тыс. рублей;2023 год - 159093,6 тыс. рублей;2024 год - 92642,7 тыс. рублей;2025 год - 92610,4 тыс. рублей;2026 год - 92610,4 тыс. рублей |

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В 2017 году создано муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений" в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления города Ачинска в области предоставления вспомогательных услуг учреждениям г. Ачинска: МБУК "Ачинский Городской Дворец Культуры", МБУК "Ачинская городская централизованная библиотечная система", МБУК "Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова" (в том числе Филиал "Музейно-выставочный центр"), МКУ "Архив города Ачинска", администрации города Ачинска (помещения по адресу: ул. Назарова, дом 28а) по: комплексному обслуживанию помещений, производству отделочных, малярных и стекольных работ, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, столярных, плотничных и штукатурных работ, строительно-монтажных работ, производству санитарно-технических работ, монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производству электромонтажных работ, стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий, благоустройству ландшафта, чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, территории вокруг зданий, деятельности вспомогательной прочей, связанной с автомобильным транспортом.

С 01.03.2022 в МКУ "Центр обслуживания учреждений" введен дополнительный участок для выполнения работ по содержанию парков, скверов и других территорий, не являющихся придомовыми. Количество территорий на 2023 год составляет 25 объектов на общую площадь 429539 кв. м, а именно:

- парк Победы 93514 кв. м;

- парк Троицкий 17264 кв. м;

- сквер Богаткова 10162 кв. м;

- сквер Металлургов 14415 кв. м;

- сквер 1 мкр. (около Центра "СПИД) 15129 кв.;

- сквер Нефтяников 31643 кв. м;

- сквер, проезд Авиатор (за кольцом УВД в сторону п. Мазульский) 5783 кв. м;

- площадь перед МБУК "ГорДК" 6370 кв. м;

- сквер 1 мкр. (в 17 метрах на юго-восток от строения 48а) 2500 кв. м;

- сквер за зданием Администрации города 13112 кв. м;

- сквер Театральный (около Ачинского драматического театра по ул. Пузанова) 2416 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 4, 7) 14028 кв. м;

- сквер по ул. Дружбы Народов (вдоль жилых домов N 1, 6, 7) 9271 кв. м;

- сквер по ул. Кравченко (ул. Кравченко от ул. Зверева до ул. Гагарина) 14889 кв. м;

- сквер 7 мкр. (вдоль ул. Зверева) 29807 кв. м;

- сквер 8 мкр. (вдоль ул. Зверева, жилых домов N 1, 13, 14) 11422 кв. м;

- сквер ул. Лебеденко 15800 кв. м;

- парк "Авиатор" 36149 кв. м;

- общественная территория Березовая роща (вдоль ул. Дзержинского) 49334 кв. м;

- бульвар мкр. Юго-Восточного района (вдоль ул. Стасовой) 21092 кв. м;

- сквер 6 мкр. (вдоль ул. Зверева около магазина "KARRI") 3353 кв. м;

- сквер 3 мкр. (вдоль строения 22а) 685 кв. м;

- сквер мкр. Юго-Восточного района (вдоль жилого дома 50) 4344 кв. м;

- сквер 28 кв-ла Политехникума (около магазина "Азия") 2300 кв. м;

- территория благоустройства по ул. Кирова (вдоль ул. Кирова от ул. Давыдова до ул. Фрунзе) 4757 кв. м.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения учреждений" осуществляется за счет средств бюджета города Ачинска на основании сметы. МКУ "Центр обеспечения учреждений" обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

[Перечень](#P5036) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", МКУ "Центр обслуживания учреждений" и администрацией города Ачинска.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города Ачинска.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется по результатам электронных процедур, а также осуществления закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [п. 4 ч. 1 ст. 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972&dst=12218) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Территорией для реализации мероприятий подпрограммы является город Ачинск.

[Перечень](#P5036) мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска".

Контроль за эффективностью и целевым использованием средств бюджета города Ачинска возложен на МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска", финансовое управление администрации города Ачинска, а также Контрольно-счетную палату города Ачинска в пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Ачинска.

МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска" осуществляет:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы (отдел бухгалтерского учета и контроля), муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений" предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы за 1, 2, 3 кварталы в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно [приложениям N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102371) - [11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), годовой отчет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно [приложениям N 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102578), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102198) - [15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=303241&dst=102295) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением администрации города Ачинска от 02.09.2013 N 299-п "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Ачинска, их формировании и реализации" для обобщения и передачи сводного отчета о реализации муниципальной программы в финансовое управление администрации города Ачинска и управление экономического развития и планирования администрации города Ачинска.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| Задача 1. Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |
| 1 | Показатель результативности 1: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" | % | ведомственная статистика | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 19 | Показатель результативности 2: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми | м2 | техническое задание | 429539 | 429539 | 429539 | 429539 |

Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

муниципальной программы

и прочие мероприятия",

реализуемой в рамках

муниципальной программы

города Ачинска

"Обеспечение функционирования

и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на период, на текущий год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа города Ачинска "Обеспечение функционирования и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| 3 | Цель подпрограммы: Достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| 4 | Задача 4: Обеспечение режима содержания и эксплуатации зданий, сооружений и внутренних инженерных коммуникаций, технологических сетей, систем и оборудования учреждений, расположенных на территории города Ачинска |  |  |  |  |  | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |  |
| 5 | Мероприятие 3.1: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430008030 | 110, 240, 320, 830, 850 | 26526,1 | 24896,4 | 24896,4 | 76318,9 | МКУ "Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска" |
| 110, 240, 320, 830, 850 | 16596,1 | 13360,2 | 13360,2 | 43316,5 | МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| 6 | Мероприятие 3.2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по благоустройству города | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430008091 | 110, 240, 320, 830, 850 | 24377,6 | 21713,7 | 21713,7 | 67805,0 |
| 7 | Мероприятие 3.3: Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430007230 | 110 | 16058,0 | 16058,0 | 16058,0 | 48174,0 | МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| 8 | Мероприятие 3.4: Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы по благоустройству города не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430007231 | 110 | 13798,1 | 13798,1 | 13798,1 | 41394,3 | МКУ "Центр обслуживания учреждений" |
| 9 | Мероприятие 3.5: Организация и проведение конкурсов | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 0430079050 | 350 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 955,8 | Конкурс "Самый безопасный двор" 60,0 тыс. руб./ежегодно,"Самый благоустроенный двор" 258,6 тыс. руб./ежегодно |
| 10 | Мероприятие 3.6: Установка, монтаж и обслуживание видеонаблюдения | администрация города Ачинска | 730 | 0503 | 0430079090 | 240 | 2465,4 | 2465,4 | 2465,4 | 7396,2 | Оказание услуг по предоставлению каналов и обслуживанию системы видеонаблюдения в количестве 146 шт./ежегодно |
| 11 | Мероприятие 3.7: Строительство, и (или) реконструкция, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения | администрация города Ачинска | 730 | 0505 | 04300S5750 | 240, 410 | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | Сумма софинансирования для соблюдения порядка предоставления субсидии в сумме 3199,1 тыс. руб. на разработку проектной документации в целях строительства воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ для обеспечения электроснабжения ТСН СНТ "Водник" |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |  |
|  | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрация города Ачинска |  |  |  |  |  | 100172,3 | 92610,4 | 92610,4 | 285393,1 |  |